**Arbejdsopgaver:**

Der blev foreslået, at man lavede 10, så det har vi gjort klar til.

1. **Analysere heartbeat-protokollen.**

* Produkt: Analyse-afsnit.
* Ressourcekrav: Fundet mindst to eksempler på implementationer af heartbeat-protokollen.
* Projekt-interne afhængigheder: Ingen
* Tidsforbrug: 4-5 dage
* Deadline: ??/??-2015

1. **Opstille en API for vores bibliotek.**

* Produkt: En API for vores produkt
* Ressourcekrav: Have en analyse for implementering af heartbeat-protokollen.
* Projekt-interne afhængigheder: Ingen
* Tidsforbrug: 2-3 dage
* Deadline: ??/??-2015

1. **Implementering**

* Produkt: Vores bibliotek.
* Ressourcekrav: Vores API.
* Projekt-interne afhængigheder: Ingen
* Tidsforbrug: 15-25 dage
* Deadline: ??/??-2015

1. **Dokumentation**

* Produkt: En dokumentation for vores bibliotek.
* Ressourcekrav: Det implementerede produkt
* Projekt-interne afhængigheder: Ingen
* Tidsforbrug: 2-3 dage, men sammenløbende med implementationer.
* Deadline: ??/??-2015

1. **Afprøvning**

* Produkt: Et forhåbentligt fejlfrit produkt
* Ressourcekrav: Det implementerede produkt
* Projekt-interne afhængigheder: Ingen
* Tidsforbrug: 3-4 dage
* Deadline: ??/??-2015

1. **Brugervejledning**

* Produkt: Vejledning til produktet
* Ressourcekrav: Dokumentationen for produktet
* Projekt-interne afhængigheder: Ingen
* Tidsforbrug: 3-5 dage
* Deadline: ??/??-2015

1. **Rapport**

* Produkt: Rapport af projektet
* Ressourcekrav: Al udarbejdet materiale
* Projekt-interne afhængigheder: Ingen
* Tidsforbrug: Løbende under hele kurset
* Deadline: 01/05-2015 (ville være idéelt)

1. **?**

* Produkt:
* Ressourcekrav:
* Projekt-interne afhængigheder: Ingen
* Tidsforbrug:
* Deadline: ??/??-2015

1. **?**

* Produkt:
* Ressourcekrav:
* Projekt-interne afhængigheder: Ingen
* Tidsforbrug:
* Deadline: ??/??-2015

1. **?**

* Produkt:
* Ressourcekrav:
* Projekt-interne afhængigheder: Ingen
* Tidsforbrug:
* Deadline: ??/??-2015